宅地造成に関する工事のフロー図

宅地造成に関する工事の許可申請書の提出

（法施行規則　別記様式第二）

受付・審査

工事着手届の提出

（市施行細則第6条　第3号様式）

許可を受けた旨を表示する標識の掲示

（市施行細則第9条　第6号様式）

許可通知書の交付

完了検査

工事完了検査申請書の提出

（法施行規則　別記様式第三）

検査済証の交付

（法施行規則別記様式第四）

工　事

変更許可通知書の交付

変更許可申請書の提出

（市施行細則　第7号様式）

宅地造成の内容を変更する場合

変更届出書の提出

（市施行細則　第8号様式）

①造成主、設計者又は工事施工者の変更

②着手予定年月日又は完了年月日の変更

軽微な変更を行う場合

施行状況の報告

（市施行細則第17条）

①3メートルを超える擁壁工事

②盛土工事